TISKOVÁ ZPRÁVA:

V římovském poutním areálu byly ukončeny stavební práce

V pátek 30. června 2023 byly dokončeny stavební práce v římovském poutním areálu. Areál se tak může postupně otevírat široké veřejnosti. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) proběhne slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan a bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné.

V Římově stále pokračují restaurátorské práce, dokončuje se parková úprava zahrady, vyrábějí se nové kostelní lavice, probíhá vytváření kopií soch z kaplí pašijové cesty aj. Veškeré práce budou ukončené nejpozději v listopadu 2023. Komplexní obnova poutního areálu v Římově byla zahájena koncem února 2021 a celkové náklady dosáhnou asi 100 mil. Kč. Z toho 95 % pokryje dotace Evropské unie z programu IROP.

České Budějovice, 9. srpna 2023 – Poutní areál v Římově byl založen v roce 1648 a do dnešní podoby byl dostavěn v roce 1697. Již v době svého vzniku získal velikou popularitu a každoročně jej navštěvovalo 40–80 tisíc poutníků. Římov dodnes patří mezi nejvýznamnější poutní místa v jižních Čechách. Areál je památkově chráněný od roku 1958 a v roce 2018 se stal národní kulturní památkou.

Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje období přípravy na příchod Mesiáše, vyjádřené osobou Panny Marie, dále pak vlastní oběť Ježíše Krista, a nakonec zrození církve symbolizované kostelem Seslání Ducha Svatého.

Koncem února 2021 byla zahájena generální oprava římovského poutního areálu. V pátek 30. června byly dokončeny stavební práce a staveniště bylo předáno římovské farnosti. „Přestože nejsou zatím hotové všechny, především restaurátorské práce, lidé mohou poutní místo navštěvovat již během července a srpna. Kromě každodenních bohoslužeb především všechny srdečně zvu na slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan. Bude se konat na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Do té doby bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné,“ říká otec Jakub Václav Zentner, správce farnosti Římov. Pro skupiny je možno objednat další termíny prohlídek po domluvě s duchovní správou.

Poutní areál se nyní bude postupně otevírat nejen věřícím, ale i široké veřejnosti. Poutní místo bude v čase hlavní poutní sezóny (3. 5. – 14. 9.) od 7:00 do 21:00 otevřeno tak, aby mohl každý bez omezení vstoupit do vyhrazené části ambitů, kostela Svatého Ducha a Lorety. V zadní části poutního areálu bude vytvořena příjemná a volně přístupná klidová zóna (meditační zahrada). Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyl areál dostatečně chráněn, doplatily na to především kaple Pašijové cesty. V rámci oprav dochází tedy i na nový způsob ochrany proti vandalismu a krádežím instalací moderního, technologicky nejvyspělejšího a nejkvalitnějšího ochranného systému bezpečnostních kamer.

Cílem projektu je zachování, ochránění a rozvoj turistického potenciálu této významné památky. V rámci toho byla vyměněna střešní krytina a provedeny opravy krovů kostela, kaple Loreta a ambitů. Dále byly opraveny veškeré fasády a restaurovány nástěnné malby. V areálu kolem kostela byla vybudována drenáž a odvodnění a byly provedeny terénní úpravy.  V nejbližších měsících bude dokončeno restaurování celého mobiliáře. Na pašijové cestě byly opraveny všechny kaple (střechy, fasády, zajištění proti vlhkosti) a nyní se vytvářejí kopie soch z jednotlivých zastavení. V nejbližší době budou instalovány nové kostelní lavice. Celkové náklady dosáhnou asi 100 mil. Kč. Z toho 95 % pokryje dotace Evropské unie z programu IROP.

– KONEC –

Kontakt v případě dotazů:

Petr Samec

Tiskový mluvčí

Biskupství českobudějovické

Tel.: 606 757 997

E-mail: samec@bcb.cz